Областной конкурс проектов развития территориального
общественного самоуправления 
«Общественная инициатива» 2016 года

Муниципальное образование

«Онежский муниципальный район»

Муниципальное образование

«Золотухское»

ПРОЕКТ

«Сельский стадион»

по приоритетному направлению:

Благоустройство территории, природоохранная деятельность.

Территориальное общественное самоуправление

«Куша»

Поселок Куша 2016 г.

Раздел I. Общая информация

1.  Наименование и место нахождения территориального общественного самоуправления:  ТОС «Куша»,  Архангельская область, Онежский район, п. Куша.

2. Наименование проекта: «Сельский стадион»

3.Приоритетное направление, по которому заявлен проект:  Благоустройство территории, природоохранная деятельность.

4.Дата начала реализации проекта: «1 » июня  2016 года.

5.Дата окончания реализации проекта: «1» октября 2016 года.

6. Территория реализации проекта: п.Куша,  муниципального образования «Золотухское»

7.  Общая стоимость проекта:105.100,00 рублей.

8.   Сумма, запрашиваемая из бюджета на реализацию проекта: 105.100,00 рублей.

Раздел II. Сведения o проекте

Описание проблемы, на решение которой направлен проект.

Поселок Куша изначально строился как  лесной поселок. Большинство  жителей были заняты лесозаготовкой на профильном предприятии «Донской ЛПХ». Со дня основания и вплоть до конца 90-х годов большая часть работ по благоустройству населенного пункта ложилась на плечи предприятия. На территории поселка протекает речка Куша, там наше население берет воду для технических нужд и тут мы столкнулись с проблемой берега у реки крутые и подняться с полными ведрами воды не у всех получается прежние лестницы давно пришли в негодность

Сегодня  п. Куша постигла участь большинства лесных поселков. Леспромхоз «Донской» не пережил период перестройки, в дальнейшем его не однократно перекупали но  лучше от этого не становилась. В данный момент времени в п.Куша функционирует нижний склад предприятия «Онегалес». там идёт отгрузка вагонов, Рабочих мест категорически не хватает. Итог: вся Молодёжь стремится перебраться в поисках лучшей доли в крупные города. Старики, ежедневно сетуя о своей нелегкой жизни в настоящем, с гордостью вспоминают прошлые времена, когда ежегодно сдавалось по 12-20 новых квартир, а в Кушу на работу ехали со всего района. Эти времена давно канули в лету.

Но в поселке остались  очень целеустремленные, работоспособные люди, которым не безразлична судьба родной Куши. Сегодня они объединились  в ТОС и поставили перед собой задачу навести порядок в поселке.

Первоочередная задача  построить футбольное поле.

Обустроенный двор – это, пожалуй, лучшее, что сегодня можно подарить своим детям. Ведь это именно то место, где каждый ребенок может проводить время интересно, весело и, главное, с пользой. Поэтому так важно и, вместе с тем, так популярно сегодня устройство во дворе многофункциональных игровых площадок.

Футбольное поле стало просто незаменимым решением для создания игровых зон во дворе. Причем вне зависимости от времени года, футбольные площадки представляют детям довольно много разнообразных возможностей для спортивных игр. А значит, являются залогом здоровья и полноценного развития подрастающего поколения. Это ли не главная ценность в нашей жизни?

Технология изготовления футбольной площадки предусматривает возможность комплектации всем необходимым для игр не только в футбол, но и в волейбол, баскетбол, а в зимний период времени возможен залив катка.

Цели проекта:

Благоустройство территории внутри поселка.

Объединение жителей поселка Куша в процессе благоустройство поселка.

Патриотическое воспитание молодежи.

Задачи проекта:

1.Отсыпка территории.

2. Строительство футбольной площадки.

3. Привлечение жителей п. Куша к строительству и благоустройству.

Календарный план работ по проекту.

Таблица «Календарный план работ по проекту»

| № |  | Описание работ | Исполнители | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отмер площади под Футбольную площадку | Отмеряем площадь под строительство. Работа 10 чел/час. | Жители Куша | 1–5 июня 2016 года. |
| 2 | Очистка и подготовка места для строительства Футбольной площадки. | Очистить и отсыпать отсева места для футбольной площадки. Отсев мелкой фракции – 100 тонн. Работа 32 чел/час | Жители Куша | 5–9 июня 2016года |
| 3 | Строительство Футбольной площадки. | Установка опор из бруса и ограждения из обрезной доски. Брус 100*100 – 4 м3. Доска обрезная 40*150 -3 м3. Доска обрезная 25*150 – 2,5м3 Работа 40 чел/час | Мисьюк И.В. Васильченко И.Н. Сергеев В.В. Петухов С.А. | 10-20 июня 2016 года |

. Описание процесса реализации проекта:

Для благоустройства поселка Куша необходимо  строительство футбольного поля. Для реализации проекта  необходимо:

- Вымереть площадь 61 м на 30 м. Очистить  от грязи и мусора места для установки Футбольной площадки. Отсыпать площадку щебнем мелкой фракции и выровнять.

- Далее наступает самый важный и трудоемкий этап работы. Строительство футбольного поля. Для этого необходимо приобрести пиломатериалы брус 100*100 мм. и доска обрезная 25*150мм и 40*150мм.

- Второй этап работы, установка столбовых опор и монтаж ограждения по всему периметру площадки.

Финансирование проекта

Таблица «Смета проекта»

| № | Наименование статьи расходов | Единица измерения | Кол. ед. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отмер площади | Чел./час | 10 | 0 |
| 2 | Аренда инструмента (лопаты, ломы и др.) | Шт. | 20 | 0 |
| 3 | Очистка мест под площадку | Чел./час | 30 | 0 |
| 4 | Приобретение отсева для площадки | тонна | 100 | 30.000 |
| 5 | Брус 100*100 | м3 | 4 | 28.000 р. |
| 6 | Доска обрезная 25*150 | м3 | 3 | 19.500 р. |
| 7 | Доска обрезная 40*150 | м3 | 3 | 19.500 р. |
| 8 | Доставка пиломатериалов | 50 км |  | 6.000 р. |
| 9 | Бензин АИ-92 | л | 20 | 600 р. |
| 10 | Гвозди | кг | 20 | 1.500 р. |
| ИТОГО: | 105.100 р. |

Таблица «Источники финансирования проекта»

| № | Источники финансирования проекта | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | средства областного бюджета | 105.100,00 |
| 2. | средства бюджета муниципального района |  |
| 3. | средства бюджета поселения | - |
| 4. | собственные средства ТОС | -. |
| 5. | привлеченные (иные) средства | - |
|  | Стоимость проекта, всего: | 105.100 р |

Ожидаемые результаты.

Мы хотим не просто изменить сформировавшееся в сознании большинства людей нашего общества, как потребительское отношение к жизни. Былая надежда на приход «доброго дяди» понуждала к пассивности. С созданием и вступлением в ТОС население посёлка обязательно поймёт, что каждый человек может и должен внести свой посильный вклад в общее дело благоустройства своего места жительства. Так же каждый живущий вправе потребовать от администрации муниципального образования, руководства жилищно-коммунальной сферы, работы с полной отдачей, на благо людей данной территорий, соблюдения норм, законов и прав предоставленных Конституцией РФ своим гражданам.

Что касается молодёжи, то наверно не поднимется рука у любого поселкового парнишки на разрушение чего-либо построенного им самим, его друзьями, родителями.

При относительно скромном материальном положении сельчан это сыграет роль и в возможности дополнительного заработка.

Таким образом, создание ТОСа «Куша» непременно положительно скажется на самосознании всех проживающихся в нашем посёлке, а самое главное, что поверят в себя, и в силу коллективных дел.

Раздел III. Информация o территориальном общественном
самоуправлении и участниках проекта

Сведения o территориальном общественном самоуправлении:

| 1. | Наименование ТОС | «Куша» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Юридический статус | Не является юридическим лицом |
| 3. | Дата учреждения ТОС (регистрации устава ТОС) | 28.03.2013г. |
| 4. | Адрес | 164893 Онежский район п.Куша, ул.Набережная, д. 21.кв.1. |
| 5. | Телефон, факс, электронная почта | 89115870399 |

Сведения o руководителе территориального общественного самоуправления (руководителе совета/ комитета ТОС).

|  | Фамилия, имя, отчество | Лукин Николай Леонидович |
| --- | --- | --- |
|  | Год рождения | 1960 г. |
|  | Гражданство | Русский |
|  | Образование (год выпуска, квалификация) | 1982.Вышее-профессиональное. Педагог. |
|  | Адрес | Архангельская область, Онежский район п.Куша, ул.Набережная, д. 21.кв.1 |
|  | Телефон, факс, электронная почта | 89115870399 |

Сведения o привлекаемых специалистах (консультанты, эксперты, исполнители) и участниках проекта.

К реализации проекта будут привлечены: жители поселка Куша, около 40 чел.

Сведения o ранее реализованных проектах.

В 2013 году реализован проект «Дороги и мосточки» - строительство новых деревянных мостовых дорожек. В 2014 реализован проект «Доступ к воде» - обустроен подход к реке.