Конкурс проектов развития

территориального общественного самоуправления

«Общественная инициатива - 2016 года»

«Онежский муниципальный район»

Муниципальное образование

«Нименьгское»

# ПРОЕКТ

«Уютные дворы поселка Нименьга»

по приоритетному направлению

Благоустройство  территорий

Территориальное общественное самоуправление

«Нименьга»

п.Нименьга, 2016 год

Раздел I. Общая информация

1. Наименование и место нахождения территориального общественного самоуправления: Территориальное общественное самоуправление «Нименьга», поселок Нименьга, муниципальное образование «Нименьгское», «Онежский муниципальный район».

2. Ф.И.О. председателя Совета ТОС, контактный телефон: Потемкин Сергей Викторович, 89116786522.

3. Наименование проекта: «Уютные дворы поселка Нименьга»

4. Приоритетное направление, по которому заявлен проект: Благоустройство территории.

5. Обоснование необходимости проекта. Описание проблемы, на решение которой направлен проект.

В поселке Нименьга в советские времена были построены семь многоквартирных домов. Давно это было. Дворы домов давно не облагораживались, заборы покосились, скамейки сломались, урны никогда и не стояли. Вот и решили тосовцы заняться  благоустройством своих дворов. Уберем мусор, снесем старый забор и скамейки, установим новые скамейки и урны к каждому подъезду. Сделаем наши дворы уютными и красивыми.

6. Срок выполнения проекта:

Дата начала реализации проекта: « 1 » июня  2016 года.

Дата окончания реализации проекта: « 1 » августа 2016 года.

7. Территория реализации проекта: дворы многоквартирных домов поселка Нименьга  муниципального образования «Нименьгское»

8. Общая стоимость проекта: 48600    рублей.

9. Сумма, запрашиваемая из бюджета на реализацию проекта: 48600  рублей.

10. Сумма, планируемая ТОС вложить в реализацию проекта:   рублей.

11.Количество и категории граждан, участвующих в реализации проекта.  В  реализации проекта будет принимать участие Совет ТОС и активные ребята. Это  наша молодежь. Самые активные и инициативные люди поселения.

12. Количество и категории граждан, на которых направлен эффект от реализации проекта:

Количество проживающих жителей п.Нименьга -500.

Раздел II. Сведения о проекте

13. Цели проекта:

1) Сплочение жителей поселка Нименьга в процессе благоустройства дворовых территорий.

2) Создание  благоприятных условий для активного отдыха детей и взрослых.

3) Благоустройство территории поселка.

14. Задачи проекта:

1)  приобретение и доставка материалов.

2)  проведение субботника по благоустройству дворов.

3) изготовление, установка скамеек и урн.

15. Описание проекта. Пути достижения поставленных целей

Рабочий календарный план реализации проекта.

Таблица «Рабочий календарный план реализации проекта»

| № | Мероприятие | Описание работ | Исполнитель | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение пиломатериалов, урн, цемента | Закупить материалы. | Потемкин С.В. Коголева Л.Ю. | Июнь 2016 |
| 2 | Доставка материалов | Перевозка материалов от г.Онеги до п.Нименьга в багажном вагоне и автомобильном транспорте. | Совет ТОС | Июнь 2016 |
| 3 | Проведение субботника по уборке дворов | Убрать старые заборы. Очистить территорию дворов от мусора. Аренда а/м Камаз для вывоза мусора и старого забора. | Совет ТОС | Июль 2016 |
| 4 | Изготовление, установка урн и скамеек | Установить урны и скамейки. | Совет ТОС | Июль 2016 |

16. Описание процесса реализации проекта.

Реализацию проекта планируем начать с июня 2016 года. Закупим материалы. Организуем субботник по уборке и благоустройству территории дворов поселка,   вывезем весь мусор и старый забор на свалку. Изготовим скамейки. Установим новые скамейки и урны во дворах многоквартирных домов.

17. Механизм распространения информации о проекте и его результатах.

Информацию о проекте и его результатах напечатаем в газете «Онега», опубликуем на сайте onegaland.ru, планируем фотографировать рабочие моменты. Будет информировать население на собраниях и сходах.

18. Финансирование проекта.

Таблица «Смета проекта»

| № | Наименование расходов | Единица измерения | Количество единиц | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Аренда а/м Камаз для вывоза мусора, доставки материалов | час | 5 | 10000 |
| 2 | Закупка пиломатериалов: Доска обрезная Брус | м3 м3 | 1,0 0,5 | 5200 3300 |
| 3 | Закупка материалов: Урны | шт. | 16 | 24000 |
| 4 | Цемент | кг. | 10 | 1200 |
| 5 | Гвозди | кг. | 5 | 600 |
| 6 | Краска | ведро | 2 | 3000 |
| 7 | Кисти | шт. | 5 | 300 |
| 8 | Перевозка багажа в поезде |  |  | 1000 |
| Итого: | 48600 |

Таблица «Источники финансирования проекта»

| № | Источники финансирования проекта | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | средства областного бюджета | 0 |
| 2. | средства бюджета муниципального района | 48600 |
| 3. | средства бюджета поселения | 0 |
| 4. | собственные средства ТОС | 0 |
| 5. | привлеченные (иные) средства | 0 |
|  | Стоимость проекта, всего: | 48600 |

19.Дальнейшее развитие проекта.

Наш проект будет жить и развиваться дальше. Наши жители домов будут проводить свое свободное время во дворах. Дворы будут уютнее и чище.  Наш ТОС продолжает работать по решению проблем, связанные с благоустройства территории.

Наш проект сплотит нименьжан.

Раздел III. Информация о территориальном общественном самоуправлении и участниках проекта

20. Сведения о территориальном общественном самоуправлении:

|  | Наименование ТОС | «Нименьга» |
| --- | --- | --- |
|  | Юридический статус | Не является юр. лицом |
|  | Дата учреждения ТОС (регистрации устава ТОС) | 20.12.2011 |
|  | Адрес | 164895 Архангельская область, Онежский район, п.Нименьга |
|  | Телефон, факс, электронная почта | (881839) 3-45-25 89116786522 |

21. Сведения о руководителе территориального общественного самоуправления (руководителе совета/ комитета ТОС).

|  | Фамилия, имя, отчество | Потемкин Сергей Викторович |
| --- | --- | --- |
|  | Год рождения | 08.12.1975 |
|  | Гражданство | Гражданин РФ |
|  | Образование (год выпуска, квалификация) | Высшее, Петрозаводский государственный университет, 1997 год выпуска, инженер-строитель |
|  | Адрес | 164895 Архангельская область, Онежский район, п.Нименьга, ул.Ценральная д.27 кв.25 |
|  | Телефон, факс, электронная почта | (881839) 3-45-25 89116786522 |
|  | Иные важные моменты биографии | В 2012 году избран депутатом МО «Нименьгское» повторно |

22. Сведения о привлекаемых специалистах (консультанты, эксперты, исполнители) и участниках проекта.

Организатор проекта – Совет ТОСа «Нименьга», местные жители.

23. Сведения о ранее реализованных проектах.

ТОС «Нименьга» участвует в конкурсе четвертый раз. Проекты успешно реализованы и работают для людей и детей поселка.

Раздел IV. Иная дополнительная информация о территориальном общественном самоуправлении

ТОС «Нименьга» получил диплом победителя областного конкурса «Лучший ТОС Архангельской области 2014 года».