Конкурс социально-значимых проектов

территориального общественного самоуправления

«Общественная инициатива»

в 2016 году

ПРОЕКТ

«Аллея семьи»

По приоритетному направлению

Благоустройство территории

Территориальное общественное самоуправление

«Любимый город»

г. Онега 2016г.

Раздел 1. Общая информация

- Наименование и место нахождения территориального общественного самоуправления (далее – ТОС):

ТОС «Любимый город» г. Онега Онежского района

- Наименование проекта:

«Аллея семьи»

- Приоритетное направление, по которому заявлен проект:

Благоустройство территории.

- Дата начала реализации проекта: июнь 2016г.

- Дата окончания реализации проекта: сентябрь 2016г.

6. Территория реализации проекта:

пр-т. Ленина городской Парк, г.Онега муниципальное образование «Онежское»

- Общая стоимость проекта: 142395 рублей

8. Сумма, запрашиваемая из областного и районного бюджетов на реализацию части проекта: 142395  рублей.

Раздел 2. Сведения о проекте

9. Описание проблемы, на решение которой направлен проект:

Наш ТОС мы решили назвать – «Любимый город», так как мы очень любим наш родной город Онегу. Мы хотим, чтобы он с каждым годом становился краше, зеленее, чище и уютнее. Членами нашего ТОС мы будем делать все, чтобы это становилось именно так. В 2015 году ТОС «Любимый город» реализовал проект «Жизненная необходимость», благоустроил улицу Мулина. В 2016 году инициативная группа ТОСа решила благоустроить городской парк, создать аллею семьи. Городской парк расположен вдоль центральной улицы города Онеги - проспекта Ленина. Все гости,  посещая наш город, проезжают мимо него.

В настоящее время территория парка имеет неприглядный вид: практически отсутствуют цветочные кустарники, нет мест отдыха, отсутствует игровая зона, тротуарные дорожки не достроены. Поэтому возникает потребность в благоустройстве данной территории. Создание аллеи семьи -  общественный проект по благоустройству территории города, несущий в своей основе важность и ценность долгосрочных и семейных отношений и ценностей.

Аллея семьи рассчитана на жителей  города Онеги всех возрастов. Сюда смогут приходить как дети, так и взрослые.

К сожалению, сегодня такие понятия, как семейные ценности, гармоничные отношения, построенные на фундаменте этих незыблемых ценностей - все больше отходят на второй план.

Аллея семьи призвана стать местом, символизирующим ценности и принципы сохранения счастливых и крепких семей, а также стать неким социальным сдвигом в обществе.

К осуществлению проекта будет привлечены молодежь и семьи, которые помогут в его реализации своим добровольным неоплачиваемым трудом.

10. Цель проекта

Главной целью проекта является благоустройство территории городского парка, и создание аллеи семьи, дополнительного места в городе для прогулок и семейного отдыха.

11. Задачи проекта:

1. Обеспечение чистоты и порядка городском Парке.

2. Поддержание необходимого уровня озеленения городского Парка: озеленение, посадка кустарников и цветов.

3. Создание Аллеи семьи: изготовление и установка арт-объектов (символических скамеек).

4. Создание аллеи мастеров Онежского района: изготовление и установка арт-объектов деревянных скульптур сказочных персонажей.

12. Календарный план работ по проекту.

Таблица «Календарный план работ по проекту»

| № | Мероприятие | Описание работ | Исполнитель | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проведение общего собрания членов ТОС и инициативных жителей города Онеги | Проведение общего собрания членов ТОС и инициативных жителей города Онеги с целью распределения работ за каждым членом | Члены ТОС и инициативные жители города Онеги | май 2015г. |
| 2 | Благоустройство Парка | Проведение субботников, покос травы и обрезка кустарников | Члены ТОС и инициативные жители города Онеги | Июнь 2016г. |
| 3 | Создание Аллеи Семьи | Установка арт — объектов (символических скамеек) | Члены ТОС и инициативные жители города Онеги | 8 июля 2016г. |
| 4 | Создание поляны мастеров Онежского района | Установка деревянных арт-объектов, деревянных скульптур сказочных персонажей | Члены ТОС и инициативные жители города Онеги | Август 2016г. |

13. Описание процесса реализации проекта.

В самом начале реализации проекта планируется проведения очередного общего собрания членов ТОС, Совета по делам молодежи при председателе Собрания депутатов — руководителе Онежского муниципального района и инициативных жителей Онеги с целью определения объема работ и распределения работ за каждым членом ТОС.

Во время реализации проекта будет организовано несколько «субботников» с участием членов ТОС, Совета по делам молодежи при председателе Собрания депутатов — руководителе Онежского муниципального района и инициативных жителей города Онеги по уборке и благоустройству территории.

14. Финансирование проекта.

Таблица «Смета проекта»

| № | Наименование расходов | Единица измерения | Стоимость единицы (рубли) | Количество единиц | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Изготовление арт - объектов символических скамеек | 1 скамейка | 11000,00 | 6 | 66000,00 |
| 2 | Изготовление арт - объектов сказочных персонажей | 1 Дерево любви | 50000,00 | 1 | 50000,00 |
| 3 | Приобретение урн | 1 урна | 1550,00 | 6 | 9300,00 |
| 4 | Приобретение цемента | 1 мешок | 365,00 | 3 | 1095,00 |
| 5 | Приобретение вазонов | 1 вазон | 4000,00 | 4 | 16000,00 |
| 5 | Итого |  |  |  | 142395,00 |

Таблица «Источники финансирования проекта»

| № | Источники финансирования проекта | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Средства областного бюджета | 142395,00 |
| 2 | Средства местного бюджета |  |
| 3 | Собственные средства |  |
| 4 | Итого | 142395,00 |

15. Ожидаемые результаты.

По результатам реализации проекта будут созданы условия для семейного отдыха в городском Парке.

Также по итогам проделанных работ по благоустройству и озеленению территории ожидается улучшение внешнего вида городского Парка для безопасного, удобного, комфортного отдыха жителей.

Раздел 3. Информация о территориальном общественном

Самоуправлении и участниках проекта

16. Сведения о территориальном общественном самоуправлении:

| 1. | Наименование ТОС | «Любимый город» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Юридический статус | Не является юр. лицом |
| 3. | Дата учреждения ТОС (регистрации устава ТОС) | 18 февраля 2015г. |
| 4. | Адрес | г. Онега Архангельской области ул.Мулина |

17. Сведения о руководителе территориального общественного самоуправления (руководителе совета/ комитета ТОС).

| 1. | Фамилия, имя, отчество | Сынчиков Михаил Владимирович |
| --- | --- | --- |
| 2. | Год рождения | 1968г. |
| 3. | Гражданство | Гражданин РФ |
| 4. | Образование | Высшее |
| 5. | Адрес | 164840 Архангельская область, Онежский район, г.Онега, ул.Мулина, д.51 |
| 6. | Телефон | 895326822529 |

18. Сведения о привлекаемых специалистов и участниках проекта.

Члены ТОС «Любимый город» и инициативные жители города Онеги