Конкурс проектов развития территориального общественного

самоуправления в г. Онега

ПРОЕКТ

«Отсыпка дороги»

По приоритетному направлению

Благоустройство территории

Территориальное общество самоуправления

«Сорги»

г. Онега

2016г.

Раздел 1. Общая информация

1.Наименование и место нахождения территориального общественного самоуправления в дальнейшем ТОС;

ТОС «Сорги» г. Онега ул. Шестакова «А» четная сторона.

2.Наименование проекта «Отсыпка дороги»

3.Приоритетное направление, по которому заявлен проект;

Благоустройство территории.

4. Дата начала реализации проекта: Июнь 2016г.

5. Дата окончания реализации проекта: Сентябрь 2016г.

6. Территория реализации проекта: г. Онега МО Онежское

7. Общая стоимость проекта 150000 рублей

8. Сумма, запрашиваемая из областного бюджета на реализацию части проекта:

150000 рублей

Раздел 2. Сведения о проекте

9. Граница ТОС «Сорги» расположена в г. Онега между улицами Матросова и улицей Вересового.

10. Цели проекта:

В 2014-2015 годах мы приняли участие в конкурсе проектов и выиграли. Благодаря чему ТОС «Сорги» смогли осуществить 2\3 части заявленного проекта.

Сняли с помощью нанятого грейдера за счет собственных средств ТОС Сорги часть верхнего слоя перегнившей коры, покрывающей участок ремонтируемого дорожного полотна. Этим мы подготовили дорогу для будущей отсыпки отсевом.

Отсыпали три перекрёстка Матросова-Шестакова «А», Школьная-Шестакова«А»,  Вересового-Шестакова «А» четная сторона. 140 метров со стороны улицы Матросова по улице Шестакова «А» четная сторона.

На период 2015 года отсыпали участок дорожного полотна 160 метров шириной 4 метра на 15 см.

1. Отсыпка дороги 430 метров, шириной 4 метра 15 см

2. Благоустройство территории.

3. Улучшение проезда и прохода к участкам.

11. Задачи проекта.

На 2016г. планируем доделать оставшуюся часть проекта по ремонту 130 метров дорожного полотна. Сделать сквозным проезд от ул. Вересового до ул. Школьная т.к. из-за оросительной канавы проезд был невозможен, жильцы домов для прохода самостоятельно соорудили пешеходный мостик.  На этапе данного проекта планируется установка трубы для проточной канавы.

12. Календарный план работ по проекту.

Таблица «Календарный план работ по проекту»

| № | Мероприятие | Описание работ | Исполнитель | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Отсыпка улицы | доставка | Заболотный А.В. | Июнь - сентябрь 2016г. |
| 2 | Закупка трубы | Доставка трубы | Заболотный А.В. | Июнь - сентябрь 2016г. |
| 2 | Установка трубы | Закапываем трубу | Заболотный А.В. | Июнь - сентябрь 2016г. |
| 3 | Разравнивание привезенного материала | Нанятым трактором разравниваем привезенный отсев. | Заболотный А.В. | Июнь - сентябрь 2016г. |

13. Описание процесса реализации проекта.

1 этап.

Для того чтобы сделать проезд сквозным разбираем пешеходный мостик через оросительную канаву. Подготавливаем ее, для установки трубы. Установив трубу закапываем ее, этим облегчаем задачу по доставке отсева в сторону ул. Вересового т.к. дорога по ул. Вересового сильно разбита из-за того что ранее тоже была отсыпана отходами деревообработки .

2 этап.

Нанятым грейдером подготавливаем будущее дорожное полотно, снимаем и разравниваем верхний слой «дороги». Привозим закупленный отсев, разравниваем его силами жильцов и нанятыми тракторами.

14. Финансирование проекта.

Таблица «Смета проекта»

| № | Наименование расходов | Единица измерения | Стоимость единицы | Количество единиц | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Наем грейдера | час | 1400 | 2.8 | 4000 |
| 2 | Закупка отсева | тонна | 191 | 420 тонн | 80220 |
| 3 | Доставка отсева | рейс | 2180 | 21 | 45780 |
| 4 | Покупка трубы | Шт. | 18000 | 1 шт. | 18000 |
| 5 | Доставка трубы | рейс | 2000 | 1 рейс | 2000 |
| 6 | Итого |  |  |  | 150000 |

Таблица «Источники финансирования проекта»

| № | Источники финансирования проекта | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Средства областного бюджета | 150000 |
| 2 | Итого | 150000 |

15. Ожидаемые результаты.

Благодаря отсыпке части дороги, привезенным отсевом будет возможен проезд жильцов к месту проживания в любое время года, независимо от погодных условий. За счет улучшения качества дорожного покрытия содержание профилирование дороги для администрации и подрядным организациям будет более экономно для бюджета района. После покрытия дорожного полотна отсевом пропадет опасность возникновения пожара. Будет беспрепятственный проезд спец-техники различных организаций.

Благодаря осуществления данного проекта жители других улиц будут с надеждой обращаться в администрацию города.

Раздел 3. Информация о территориальном общественном

Самоуправлении и участниках проекта

16. Сведения о территориальном общественном самоуправлении:

| 1. | Наименование ТОС | «Сорги» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Юридический статус | Не является юр. лицом |
| 3. | Дата учреждения ТОС (регистрации устава ТОС) | 29 января 2014г. |
| 4. | Адрес | г. Онега Архангельской области ул. Шестакова 42 «А» |
| 5. | Телефон | 8-911-672-58-28 |

17. Сведения о руководителе территориального общественного самоуправления (руководителе совета/ комитета ТОС).

| 1. | Фамилия, имя, отчество | Заболотный Андрей Вячеславович |
| --- | --- | --- |
| 2. | Год рождения | 1980г. |
| 3. | Гражданство | Гражданин РФ |
| 4. | Образование | Среднее |
| 5. | Адрес | г. Онега Архангельской области ул. Шестакова 42 «А» |
| 6. | Телефон | 89116725828 |

18. Сведения о привлекаемых специалистов и участниках проекта.

Организатор проекта – Совет ТОС «Сорги» Заболотный А.В., А.А. Лодкин. Бригада добровольцев жители улицы Шестакова «А» Третьяковы, Максимовы, Лешуковы, Заболотные, Зиновьевы, Постниковы , и другие.

Раздел 4. Иная дополнительная информация о территориальном общественном самоуправлении.

Ранее в 2014-2015 годах мы приняли участие в конкурсе проектов и выиграли. Благодаря чему ТОС «Сорги» смогли осуществить часть заявленного проекта. Отсыпали три перекрёстка Матросова-Шестакова «А», Школьная-Шестакова «А», Вересового-Шестакова «А» четная сторона. 300 метров со стороны улицы Матросова по улице Шестакова «А» четная сторона.

Наши участки находятся на окраине города в тихие летние вечера жители города приходят прогуляться вдали от суеты города. Местная молодежь школьного и дошкольного возраста катаются на велосипедах и самокатах, мамы с колясками, дамы с собачками, с удовольствием прогуливаются по хорошей ровной дороге.