Конкурс проектов территориального общественного самоуправления «Общественная инициатива 2016»

Онежский муниципальный район

Муниципальное образование «Покровское»

ПРОЕКТ

«Юбилею деревни – обновленный клуб»

По приоритетному направлению:

Сохранение исторического и культурного наследия народных традиций и промыслов, развитие въездного туризма.

Территориальное общественное управление «Кянда»

д.Кянда

2016 год.

РАЗДЕЛ I

Общая информация

- Наименование и место нахождения территориального общественного самоуправления: ТОС «Кянда» Архангельская область, Онежский р-он, д. Кянда.

- Ф.И.О. председателя совета ТОСа, Бушманова Светлана Станиславовна тел. 8-921-497-99-60

- Наименование проекта «Юбилею деревни – обновленный клуб»

- Приоритетное направление, по которому заявлен проект: Сохранение исторического и культурного наследия народных традиций и промыслов, развитие въездного туризма.

- Обоснование необходимости проекта. Описание проблемы на решение которой направлен проект. Клуб в д. Кянда был построен 25 лет назад, и это единственное административное здание в нашей деревне. Здесь проходят все значимые мероприятия как культурного, так и политического характера. 12 июня 2016 года деревня отмечает свой юбилей - 460 лет. Готовятся массовые мероприятия с привлечением  большого количества приглашенных гостей и местных жителей. Открытие обновленного клуба будет подарком для всех. Наша задача, чтобы здание стало безопасным, красивым и уютным.

В дальнейшем планируется переезд музея поморского быта в здание клуба, что значительно увеличит количество посещений в клубе за счет туристов. Мы хотим, чтобы в клубе после ремонта было комфортно для времяпровождения местного населения, гостей деревни и Онежского района.

- Дата начала реализации проекта: «_1_» _июня__ 2016 года. Дата окончания проекта: «_1_» _ октября_ 2016 года.

- Территория реализации: д. Кянда, муниципальное образование «Покровское»

- Общая стоимость проекта: 115030 руб.

- Сумма запрашиваемая из бюджета на реализацию проекта  98030 руб.

- Сумма планируемая ТОС вложить в реализацию проекта  2000 руб.

- Привлечение средств  колхоз им. Ленина – 9 000 руб.

- Количество и категория граждан участвующих в реализации проекта  - 15 человек (члены ТОСа, работники колхоза, пенсионеры) в возрасте 40-55 лет.

- Количество и категория граждан на которых направлен эффект от реализации проекта – жители д. Кянда (300 человек) а также туристы и гости деревни.

РАЗДЕЛ II

Сведения о проекте

- Цели проекта:

- 1 Сохранение и благоустройство клуба

  - Возможность предоставить населению активно проводить свой досуг.

  - Привлечение гостей и туристов.

- Задачи проекта:

  - Проведение ремонта в здании клуба.

  - Создание комнаты для музея.

  - Художественное оформление.

- Описание проекта. Пути достижения целей. Для выполнения необходимых работ, для ремонта и оформления помещения совместно с членами ТОСа разработан календарный план.

Таблица №1

| № п/п | мероприятия и описание работ | описание работ | исполнитель | сроки работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж старой и монтаж новой эл. проводки, установка светильников | Демонтаж старой проводки, крепление кабель каналов, установка розеток, выключателей, распределительных коробок, прокладывание провода в кабель каналы, установка светильников. | Бушманов С.Г. | Июнь 2016 |
| 2. | Побелка стен | 1 Ремонт штукатурки 2 Обработка протечек антисептиком 3 Шпаклевание 4 Побелка | Бушманова Е.Г. | Июнь 2016 |
| 3. | Покраска стен | 1 Ремонт штукатурки 2 Шпаклевание 3 Грунтовка 4 Покраска стен (на 2 раза) | Горбачева Г.В. | Июнь 2016 |
| 4. | Обивка потолков ДВП | 1 Изготовление каркаса 2 Обивка ДВП 3 Грунтовка 4 Покраска | Калинин С.А. Горбачева Т.И. | Июнь 2016 |
| 5 | Покраска дверей и окон | 1 Зачистка от старой краски 2 Шпаклевка 3 Заделка щелей в оконных рамах 4 Покраска | Ручкина Е.А. Бушманова С.С. | Июль 2016 |
| 6 | Покраска полов | Покраска полов на 2 раза | Романовская Л.Е. | Июль 2016 |
| 7 | Баннер для фойе 9*3 м | 1 Изготовление каркаса 2 Закрепление баннера | Бушманов С.Г. | Август 2016 |
| 8 | Изготовление стендов | 1 Изготовление каркаса 2 Установка фанеры на каркас 3 Покрытие лаком | Кренев Н.М. | Сентябрь 2016 |
| 9 | Заделка неполноценных оконных проемов | 1 Утепление проемов 2 Изготовление каркаса 3 Заделка фанерой | Калинин С.А. | Октябрь 2016 |
| 10 | Ремонт входных дверей | 1 Утепление 2 Замена навесов 3 Установка засова | Бушманов С.Г. | Ноябрь 2016 |
| 11 | Изготовление решетки на окно | Изготовление решетки на окно | Лаврентьев А.В. | Ноябрь 2016 |

- Описание процесса реализации проекта

  - Приобретение стройматериалов

  - Демонтаж старой и монтаж новой электропроводки и установка новых светодиодных светильников

  - Выравнивание шпатлевкой неровностей стен

  - Обивка потолка листами ДВП

  - Покраска, побелка стен и потолков

  - Заделка больших оконных проемов

  - Покраска окон и дверей

  - Покраска полов

  - Изготовление

  - Заказ и установка баннера для художественного оформления клуба фойе клуба

  - Укрепление дверей

- Механизм распространения информации о проекте и его результатах.

Публикации в газете «Онега» в рекламных и информационных целях, распространение информации в Интернете.

- Финансирование проекта

| № п/п | Наименование статьи расхода | Единица измерения | Количество | Сумма руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Антисептик | Литр | 5 | 300 |
| 2. | Шпаклевка | кг. | 25 | 600 |
| 3. | Мел | кг. | 25 | 600 |
| 4. | Цемент | кг. | 50 | 400 |
| 5. | Шпаклевка клеевая | кг. | 25 | 900 |
| 6. | Грунтовка фугенфулер | кг. | 50 | 1500 |
| 7. | Эмаль для стен | кг. | 50 | 8000 |
| 8. | Эмаль белая | кг. | 25 | 4000 |
| 9. | Олифа | Литр | 5 | 680 |
| 10. | Эмаль для пола | кг. | 25 | 4000 |
| 11. | Лак | Литр | 2 | 560 |
| 12. | Герметик силиконовый | шт. | 2 | 440 |
| 13. | Бруски деревянные | шт. | 20 | 1800 |
| 14 | ДВП (твердая) | шт. | 20 | 4400 |
| 15 | Фанера 6 мм | шт. | 10 | 4500 |
| 16 | Утеплитель листовой 50 мм URSA | уп. | 4 | 4800 |
| 17 | Провод медный 2,5 мм | м | 50 | 2000 |
| 18 | Провод медный 1,5 мм | м | 10 | 300 |
| 19 | Кабель каналы 2м. | шт. | 30 | 1020 |
| 20 | Коробка распределительная | шт. | 3 | 90 |
| 21 | Выключатель | шт. | 2 | 200 |
| 22 | Розетка | шт. | 2 | 150 |
| 23 | Светильник светодиодный 30W | шт. | 13 | 32500 |
| 24 | Саморезы 35-75 мм | шт. | 500 | 450 |
| 25 | Гвозди 90 мм | кг | 2 | 150 |
| 26 | Валик малярный | шт. | 5 | 500 |
| 27 | Кисточка малярная | шт. | 5 | 400 |
| 28 | Шпатель | шт. | 4 | 400 |
| 29 | Лестница стремянка 1,8 м | шт. | 1 | 2500 |
| 30 | Засов дверной | шт. | 1 | 470 |
| 31 | Железный прут 18 мм | м | 6 | 680 |
| 32 | Уголок 20 мм | м | 4 | 540 |
| 33 | Баннер 6х3 м | шт. | 1 | 16000 |
| 34 | Доска обрезная 50 мм | куб.м. | 1 | 7500 |
| 35 | Доставка доски из с.Тамица в д.Кянда |  |  | 1500 |
| 36 | Доставка стройматериалов из г.Онега в д.Кянда |  |  | 4000 |
| 37 | Оплата трудового соглашения |  |  | 6000 |
|  |  |  | Итого: | 115 030 |

Таблица «Источники финансирования проекта»

| № | Источники финансирования проекта | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | средства областного бюджета | 98030 |
| 2. | средства бюджета муниципального района |  |
| 3. | средства бюджета поселения | 6000 |
| 4. | собственные средства ТОС | 2000 |
| 5. | привлеченные (иные) средства (к-з им. В.И. Ленина) | 9000 |
|  | Стоимость проекта, всего: | 115 030 |

20. Дальнейшее развитие проекта.

Ремонт клуба позволит дольше сохранить здание в порядке. А у населения появится возможность активно проводить свой досуг и участвовать в общественной жизни.

РАЗДЕЛ III

Информация о территориальном общественном самоуправлении и участниках проекта

21. Сведения о ТОС:

| 1 | Наименование ТОС | Кянда |
| --- | --- | --- |
| 2 | Юридический статус | Без образования юридического лица |
| 3 | Дата учреждения ТОС | 13.03.2013г. |
| 4 | Адрес | 164886, Архангельская область, Онежский район, д. Кянда |
| 5 | Телефон | 8-921-497-99-60 |

22. Сведения о руководителе ТОС:

| 1 | Ф.И.О. год рождения | Бушманова Светлана Станиславовна 26.06.1969 г.р. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Гражданство | РФ |
| 3 | Образование | Среднее специальное, 1987 года выпуска по специальности продавец |
| 4 | Адрес | 164886, Архангельская область, Онежский район, д. Кянда, ул. Школьная, 37а |
| 5 | Телефон | 8-921-497-99-60 |

23. Сведения о ранее реализованных проектах: ране реализованных проектов не имеем. В конкурсе участвовали в 2014 году, но не выиграли.

Сведения о привлекаемых специалистах и участниках проекта

К реализации будут привлечены жители д. Кянда:

Бушманова Е.Г.

Горбачева Г.В.

Бушманов С. Г.

Бушманова С.С.

Калинин С.А.

Горбачева Т.И.

Ручкина Е.А.

Романовская Л.Е.

Кренев Н.М.

Лаврентьев А.В.

Руководитель проекта:

_____________________   Бушманова С.С.

(подпись)