Конкурс проектов развития территориального общественного

самоуправления «Общественная инициатива-2016»

Муниципальное образование «Онежский муниципальный район»

ПРОЕКТ

«Отсыпка дороги»

по приоритетному направлению

« Благоустройство территории»

Территориальное общество самоуправления  «Новоселы»

г.Онега 2016 год.

Раздел 1.  Общая информация

  - Наименование и местонахождения территориального общественного самоуправления, в дальнейшем «ТОС»

ТОС «Новоселы» город Онега Архангельской области

улица Шестакова (нечетная сторона), МО «Онежское».

  - Наименование проекта «Отсыпка дороги».

  - Приоритетное направление, по которому заявлен проект

«Благоустройство территории».

Дата начала реализации проекта: июль 2016 г.

Дата окончания реализации проекта: август 2016 г.

Территория реализации проекта: город Онега Архангельской области, МО «Онежское».

Общая стоимость проекта: 170 000 рублей.

Сумма, запрашиваемая из областного бюджета на реализацию проекта: 150 000 рублей.

Раздел 2. Сведения о проекте.

2.1.Граница ТОС «Новоселы» расположена в г.Онега между ул.Школьной и ул.Вересового по нечетной стороне.

Проблема состоит в том, что дорога ранее была сделана из отходов деревообработки (коры) и на данный момент в дождливую погоду дорожное полотно непригодно для проезда и прохода на свои участки. Невозможен проезд спецтехники различных организаций. В сухую летнюю погоду увеличивается вероятность пожара, так как дорожное полотно высыхает, и малейший источник огня может привести к пожару. Это  создает некомфортные условия проживания всех жителей улицы Шестакова (нечетная сторона).

2.2. Цели проекта:

-благоустройство территории,

-улучшение проезда и прохода к участкам.

2.3. Задачи проекта.

Грейдером необходимо снять слой перегнившей коры, выровнять, профилировать и подготовить дорожное полотно для дальнейшей отсыпки отсевом. Закупить отсев и доставить до ул.Шестакова. За счет жильцов грейдером разравниваем отсев. Отсыпка дороги 200 метров, шириной 6 метров. В 2016 году планируем сделать часть проекта, так как запрашиваемое количество средств недостаточно для осуществления данного проекта.

2.4. Календарный план работ по проекту.

| № | Мероприятие | Описание работ | Исполнитель | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подготовка, профилирование дороги | Выравнивание и подготовка к отсыпке | Онухин А.Л. | Июль 2016г. |
| 2. | Отсыпка улицы | Подвоз отсева | Онухин А.Л. | Август 2016г. |
| 3. | Разравнивание отсева | Лопатами и подручными средствами разравниваем отсев | Жители ул.Шестакова | Август 2016г. |

2.5. Описание  процесса реализации проекта.

Привлечение жителей улицы для решения основных задач, создание бригады для разравнивания отсева. Привлечение техники к выравниванию и подготовке дорожного полотна к отсыпке. Закупка и подвоз отсева. Засыпка дороги.

2.6.Финансирование проекта

Таблица « Смета проекта»

| № | Наименование расходов | Единица измерения | Стоимость ед.измерения | Кол-во единиц | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Наем грейдера | час | 1800 | 1,5 | 2500 |
| 2. | Закупка отсева | тонна | 175 | 500 | 87500 |
| 3. | Доставка отсева | рейс | 2400 | 25 | 60000 |
| 4. | Наем грейдера | (собственные средства жителей ТОС) 20000 |
| 5. | Закупка горбыля |  |
|  | Итого |  |  |  | 170000 |

Таблица «Источники финансирования проекта

| № | Источники финансирования проекта | Сумма , руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Средства областного и районного бюджетов | 150 000 |
| 2. | Собственные средства ТОС | 20 000 |
| 3. | Итого | 170 000 |

2.7. Ожидаемые результаты

Благодаря отсыпке дороги будет возможен проезд жильцов к месту проживания в любое время года, независимо от погодных условий. После покрытия дорожного полотна отсевом пропадет опасность возникновения пожара. Будет беспрепятственный проезд спецтехники различных организаций. За счет улучшения качества дорожного покрытия содержание профилирование дороги подрядными организациями будет экономно для бюджета района.

После реализации проекта благоустройство и облагораживание территории проведем и в дальнейшем будем содержать силами жителей улицы Шестакова.

Раздел 3. Информация о территориальном общественном самоуправлении и участниках проекта.

3.1. Сведения о территориальном общественном самоуправлении

| 1. | Наименование ТОС | «НОВОСЕЛЫ» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Юридический статус | Не является юр.лицом |
| 3. | Дата учреждения ТОС(регистрация устава ТОС) | 06.11.2015г. |
| 4. | Адрес | г.Онега Архангельской обл.,ул.Шестакова, д.31 |
| 5. | Телефон | 89600170333 |

3.2. Сведения о руководителе территориального общественного самоуправления «Новоселы»

| 1. | Фамилия ,имя, отчество | Онухин Анатолий Леонидович |
| --- | --- | --- |
| 2. | Год рождения | 1978 |
| 3. | Гражданство | Гражданин РФ |
| 4. | образование | Среднее профессиональное |
| 5. | Адрес | г.Онега Архангельской обл.,ул.Шестакова,д.№31 |
| 6. | Телефон | 89600170333 |

3.3.Сведения о привлекаемых специалистах и участниках проекта.

Инициатор проекта – Совет ТОС «Новоселы» (Онухин А.Л.), не менее 10 человек.

Раздел 4. Иная дополнительная информация о территориальном общественном самоуправлении.

Ранее в конкурсе проектов не участвовали.