Конкурс проектов развития территориального общественного самоуправления

«Общественная инициатива- 2016»

Онежский муниципальный район

Муниципальное образование «Онежское»

Проект

«Восстановление пожарных водоёмов»

по приоритетному направлению

«Экологическая культура и пожарная безопасность»

Территориальное общественное самоуправление

«ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ»

г. Онега

2016 г.

Раздел I. Общая информация

1. Наименование и место нахождения территориального общественного самоуправления: Территориальное общественное самоуправление «Левобережье», г.Онега, муниципальное образование «Онежское», муниципальное образование «Онежский муниципальный район»

2. Ф.И.О.  председатель Совета ТОС, контактный телефон:

Кузнецов Андрей Васильевич, г.Онега, пр-т. Трудовой, д.33, (тел.89600124620)

3. Наименование проекта:

«Восстановление пожарных водоёмов»

4. Приоритетное направление, по которому заявлен проект:

«Экологическая культура и пожарная безопасность»

5. Обоснование необходимости проекта. Описание проблемы, на решение которой направлен проект.

Весь жилой фонд находящиеся в микрорайоне «Новая деревня» посёлка Поньга города Онега, построен из дерева, между домами небольшое расстояние  в связи с этим при возникновении пожара возникнет риск его неконтролируемого распространения огня и как следствие значительный материальный ущерб, как для самого население, так и для администрации МО «Онежское». В настоящее время на территории ТОС  «Левобережье» имеется недостаточное количество пожарных водоемов, большинство из них находится в аварийном состоянии (провалился настил), что может повлечь гибель людей и животных, а так же отсутствует возможности использовать его по назначению, а именно – забор воды для ликвидации пожара. В микрорайоне «Новая деревня» посёлка Поньга находится до 500 жилых домов и хоз. построек. В настоящий момент на территорий все водоёмы аварийные, и на балансе МО «Онежское», или иных организаций не состоят. Члены ТОС «Левобережье» считают, что восстановление двух пожарных водоёмов будет способствовать благоприятной обстановки в тушении пожаров.

6. Срок выполнения проекта:

Дата начала реализации проекта: «1» июня 2016 года.

Дата окончания реализации проекта: «30» сентября 2016 года.

7. Территория реализации проекта: муниципальное образование «Онежское», г.Онега-3, проспект Трудовой, проспект Пролетарский.

8. Общая стоимость проекта: 146220,00 тысяч  рублей

9. Сумма, запрашиваемая из бюджета на реализацию проекта: 145220,00рублей.

10. Сумма, планируемая ТОС вложить в реализацию проекта: 1000 (одна тысяча) рублей

11. Количество и категории граждан, участвующих в реализации проекта- до 30 человек работающего и неработающего населения

12. Количество и категории граждан, на которых направлен эффект от реализации проекта – до 600 человек. Это пенсионеры, молодежь, работоспособное население, подростки, школьники и дети.

Раздел II. Сведения о проекте

13. Цели проекта:

Восстановление двух пожарных водоёмов по проспекту Трудовой, д.17  и Пролетарский, д. 31  к 30 сентября 2016 г.

14. Задачи проекта:

Восстановление двух пожарных водоёмов по проспекту Трудовой и Пролетарский в процесс проекта будут вовлечены все слои населения в возрасте до 60лет.

15. Описание проекта. Пути достижения поставленных целей.

Разборка и откачивание и вывоз воды из аварийного пожарного водоема.

Работы по углублению  аварийного пожарного водоема.

Работы по вывозке извлеченного грунта.

Строительство каркаса и настила пожарного водоема.

Установка на место каркаса и настила пожарного водоема.

Облагораживание территории вокруг пожарного водоема.

16. Рабочий календарный план реализации проекта.

Таблица «Рабочий календарный план реализации проекта»

| № | Мероприятие | Описание работ | Исполнитель | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разборка и откачивание воды из аварийного пожарного водоема. | Демонтаж конструкции и откачивание воды | Активисты ТОС, граждане, участву-ющие на доброво-льной основе | июнь |
| 2 | Работы по углублению аварийного пожарного водоема. | Земляные работы | Активисты ТОС, граждане, участву-ющие на доброво-льной основе | июнь |
| 3 | Работы по вывозке извлеченного грунта. | Работы по перемещению и извлеченного грунта | Активисты ТОС, граждане, участву-ющие на доброво-льной основе | июль |
| 4 | Строительство каркаса и настила пожарного водоема. | Монтажные работы | Активисты ТОС, граждане, участву-ющие на доброво-льной основе | июль |
| 5 | Установка на место каркаса и настила пожарного водоема. | Монтажные работы | Активисты ТОС, граждане, участву-ющие на доброво-льной основе | август |
| 6 | Облагораживание территории вокруг пожарного водоема. | Отсыпка, выравнивание прилегающей территории | Активисты ТОС, граждане, участву-ющие на доброво-льной основе | сентябрь |

17. Механизм распространения информации о проекте и его результатах.

Опубликование  информации о ходе реализации проекта  на страницах  газеты «Онега», на интернет - ресурсах. Публичное оповещение жителей путем размещение объявлений на информационном стенде.

18. Финансирование проекта.

Таблица «Смета проекта»

| № | Наименование статьи расходов | Единица измерения | Количество единиц | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расходы на два пожарных водоёма |
| 1 | Доска( не обрезная) 40* | м3 | 10 | 45000 |
| 2 | Доска (обрезная) 50*100 | м3 | 2 | 15000 |
| 3 | Гвозди *100 | кг | 20 | 1300 |
| 4 | Скобы строительные. | шт. | 20 | 720 |
| 5 | Доставка материалов, вывозка мусора, (трактор МТЗ 82) | час | 15 | 18000 |
| 6 | Экскаваторы | час | 14 | 23800 |
| 7 | Отсыпка водоема | тонн | 24 | 5400 |
| 8 | Аренда бензопилы | час | 10 | 5000 |
| 9 | Работы по откачке воды(цистерна КО-503 Б) | час | 2 | 2000 |
| 10 | Круглый лес (диаметром 20-24) | м3 | 12 | 30000 |
| ИТОГО | 146220,00 |

Таблица «Источники финансирования проекта»

| № | Источники финансирования проекта | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | средства областного бюджета | 145220,00 |
| 2. | средства бюджета муниципального района |  |
| 3. | средства бюджета поселения | 0,00 |
| 4. | собственные средства ТОС | 1000,00 |
| 5. | привлеченные (иные) средства | 0,00 |
|  | Стоимость проекта, всего: | 146220,00 |

19. Дальнейшее развитие проекта.

Члены ТОСа считают, что проведенные работы будет способствовать результативной пожарной безопасности в посёлке. Реализация проекта будет способствовать улучшению инфраструктуры поселка и качества жизни жителей левобережья.

Раздел III. Информация о территориальном общественном самоуправлении и участниках проекта

20. Сведения о территориальном общественном самоуправлении:

|  | Наименование ТОС | «Левобережье» |
| --- | --- | --- |
|  | Юридический статус | Без образования юр. лица |
|  | Дата учреждения ТОС (регистрации устава ТОС) | 21 марта 2012г. |
|  | Адрес | г.Онега3,пр-т Трудовой д.33 |
|  | Телефон, факс, электронная почта | 89600124620 Danchk@yandex.ru |

21. Сведения о руководителе территориального общественного самоуправления (руководителе совета/ комитета ТОС).

|  | Фамилия, имя, отчество | Кузнецов Андрей Васильевич |
| --- | --- | --- |
|  | Год рождения | 04 сентября 1978г. |
|  | Гражданство | Российская Федерация |
|  | Образование (год выпуска, квалификация) | Не законченное среднее специальное, год выпуска-2017г, юрист. |
|  | Адрес | Г.Онега-3, пр-т Трудовой, д.33 |
|  | Телефон, факс, электронная почта | 89600124620 Danchk@yandex.ru |
|  | Иные важные моменты биографии |  |

22. Сведения о привлекаемых специалистах (консультанты, эксперты, исполнители) и участниках проекта. Активисты ТОС, жители Левобережной части г.Онеги

23.  Сведения о ранее реализованных проектах:

– успешно реализованы проекты «Чтобы помнили», «За красивую культуру», «Возрождение стадиона».

Раздел IV. Иная дополнительная информация о территориальном общественном самоуправлении

Подпись председателя Совета ТОС -                              (Кузнецов А.В.)