Информация об инвестиционных проектах, реализуемых и планируемых к реализации   
на территории Архангельской области

| **Муниципальное образование** | **Наименование инвестиционного проекта (+краткое описание!)** | **Инициатор/Инвестор** | **Сроки реализации** | **Объем инвестиций, тыс. руб.** | | **Создано новых рабочих мест** | | **Необходимость финансово-гарантийная поддержка федеральных институтов АО «Корпорация МСП» и АО «Банк МСП»** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **на текущую дату** | **план** | **на текущую дату** | **план** |
| **«Онежское» (Онежский район)** | Создание Центра семейного водного отдыха на территории города Онеги (реконструкция недействующего предприятия первичной переработки леса под центр семейного водного отдыха с элементами аквапарка, инвесторы зарегистрировали юр.лицо ООО «РодАрктур» и получили статус резидента ТОСЭР) | ИП Панчина Е. А.  (г. Онега),  ИП Дьячков А. А.  (г. Архангельск) | 2010-2019 | 25230,0 | 48202,0 | 0 | 19 | существует |
| Создание спортивно- туристического комплекса в городе Онеге (Создание на Северо-Западе страны учебно-тренировочной базы для подготовки спортсменов высокого класса (в том числе лыжно-биатлонного комплекса, спортивного городка к нему и туристического комплекса), проведение учебно-тренировочных сборов и соревнований различного уровня, в том числе международного. Построено и введено в эксплуатацию часть объектов спортивного городка (восстановительный центр, гостевой дом), ведется строительство здания базы биатлона с кафе. Разработана ПСД на строительство спортивных объектов, имеется положительное заключение госэкспертизы.) | ООО «Лыжный биатлонный комплекс «Онега» (г. Онега)/ — поиск инвестора | 2014-2018 /проект приостановлен — поиск инвестора | 38500,0 | 103900,0 | 2 | 88 | существует |
| Реконструкция котельных и тепловых сетей ООО «ПКТС» (Объединение котельных «24 квартал (ЦРБ)» и «Сортрейд», строительство дополнительных участков тепловой сети из трубопроводов в ППУ изоляции и оптимизации проходных сечений на существующих участках данных котельных, установка водоподготовительного оборудования и приборов учета на котельных, замена изношенных участков тепловой сети на трубы в ППУ изоляции) | ООО «ПКТС» | 2017-2025 | 16341,20 | 89715,90 | 0 | 0 | нет |
| Строительство детского сада в п.Малошуйка на 120 мест | Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» / финансирование за счет средств федерального, областного, муниципального бюджета | 2019-2021 | 0 | 144368,6 | 0 | 0 | нет |
| Строительство здания школы на 675 мест в г.Онеге | Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» / финансирование за счет средств федерального, областного, муниципального бюджета | 2019-2021 | 0 | 730000,0 | 0 | 0 | нет |
| Проектирование и строительство водопровода от водозабора на р. Поньга до пос.Легашевская запань с установкой 12 водоразборных колонок (в рамках инвестиционной программы) | ООО «Онега-ВК» | 2019-2023 | 0 | 11359,45 | 0 | 0 | нет |
| Реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) г. Онега производительностью 500 куб.м в сутки (в рамках инвестиционной программы) | ООО «Онега-ВК» | 2019-2023 | 0 | 10438,02 | 0 | 0 | нет |
| Реконструкция котельной «Онега-Энергия» с установкой дополнительного котла.  В рамках инвестиционной программы АО «Онега-Энергия» проводятся мероприятия по установке дополнительного котла мощностью 14 МВт и ввода в эксплуатацию. | АО «Онега-Энергия» | 31.12.2019 | 218772,8 | 218772,8 | 0 | 0 | нет |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_