Приложение №5

к постановлению муниципального

образования «Малошуйское»

от 29 сентября 2020 года № 198

Паспорт

Муниципальной программы

«Благоустройство территории муниципального образования

«Малошуйское» на 2020-2022 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | - муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования «Малошуйское» на 2020-2022 годы» (далее – «Программа»). |
| Основание для разработки Программы | Постановление администрации муниципального образования «Малошуйское» от 28 июня 2019 года № 157 «Об утверждении перечня муниципальных программ необходимых к разработке в 2019 году» |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Малошуйское». |
| Координатор Программы | Глава муниципального образования «Малошуйское» |
| Основные разработчикиПрограммы | Администрация муниципального образования «Малошуйское». |
| Цель Программы | Организация комплексного благоустройства муниципального образования «Малошуйское», создание комфортных условий проживания и отдыха населения. |
| Задачи Программы |  Благоустройство населенных пунктов муниципального образования «Малошуйское». |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2020 -2022 годы.Программа реализуется в один этап. |
| Перечень подпрограмм | Программа не содержит подпрограмм. |
| Перечень основных мероприятий программы | - оплата за потребленную электроэнергию для наружного освещения;- замена устаревших светильников на новые энергосберегающие (установка энергосберегающих светильников);- обустройство (ремонт) тротуаров;- санитарная очистка территории;- кронирование деревьев. |
| Целевые показатели и индикаторы | 1. Замена устаревших светильников на новые энергосберегающие (установка энергосберегающих светильников), шт.2. Протяженность обустроенных (отремонтированных) тротуаров, м. 3. Количество кронированных деревьев, шт.  В результате реализации программы:- замена устаревших светильников на новые энергосберегающие (установка энергосберегающих светильников) в 2020 году составит – 3 ед.;- замена устаревших светильников на новые энергосберегающие (установка энергосберегающих светильников) в 2021 году составит – 3 ед.;- замена устаревших светильников на новые энергосберегающие (установка энергосберегающих светильников) в 2022 году составит – 3 ед.;- протяженность обустроенных (отремонтированных) тротуаров в 2020 году составит – 1600 м;- протяженность обустроенных (отремонтированных) тротуаров в 2021 году составит – 250 м;- протяженность обустроенных (отремонтированных) тротуаров в 2022 году составит – 280 м; - количество кронированных деревьев в 2020 году составит – 5 ед.;- количество кронированных деревьев в 2021 году составит – 0 ед.;- количество кронированных деревьев в 2022 году составит – 10 ед. |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального образования «Малошуйское». |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования программы – 3471,7 тыс. рублей, из них местный бюджет 3209,9 тыс. рублей, областной бюджет – 261,8 тыс. рублей, районный бюджет – 0,0 тыс. рублей, в т.ч. по годам:2020 год – 1151,0 тыс. рублей, в т.ч. местный бюджет – 953,8 тыс. рублей; областной бюджет – 197,2 тыс. рублей;2021 год – 1150,9 тыс. рублей , в т.ч. местный бюджет – 1086,3тыс. рублей; областной бюджет – 64,6 тыс. рублей;2022 год – 1169,8 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реалиации Программы и показатели соцально-экономической эффективности Программы | 1. Единое управление комплексным благоустройством территории муниципального образования «Малошуйское».2.Определение перспективы улучшения благоустройства поселения.3. Создание условий для работы и отдыха жителей муниципального образования «Малошуйское». |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией муниципального образования «Малошуйское». |

**РАЗДЕЛ 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости**

**её решения программными мероприятиями**

 Муниципальное образование «Малошуйское» включает в себя следующие населенные пункты: пос. Малошуйка, дер. Абрамовская, дер. Кушерека. Населенные пункты муниципального образования «Малошуйское» удалены друг от друга, имеется значительная протяженность дорог местного и районного значения. Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте. Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территорий муниципального образования «Малошуйское» обусловлены наличием следующих факторов:

 - отсутствием в последние годы государственной поддержки мероприятий по развитию и модернизации объектов благоустройства на территории муниципального образования «Малошуйское» в рамках целевых федеральных и региональных программ развития;

 - снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности.

 Существенный уровень благоустройства не отвечает требованиям ГОСТов и иных нормативных актов, что является причиной негативного восприятия жителями муниципального образования «Малошуйское».

 Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства населенных пунктов необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства муниципального образования «Малошуйское» невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройств.

 **РАЗДЕЛ 2. Целевые индикаторы и показатели**

**Целевые показатели:**

1. Замена устаревших светильников на новые энергосберегающие, шт.

2. Протяженность обустроенных (отремонтированных) тротуаров, м.

3. Количество кронированных деревьев, шт.

 В результате реализации программы:

- замена устаревших светильников на новые энергосберегающие (установка энергосберегающих светильников) в 2020 году составит – 3 шт.;

- замена устаревших светильников на новые энергосберегающие (установка энергосберегающих светильников) в 2021 году составит – 3 шт;

- замена устаревших светильников на новые энергосберегающие (установка энергосберегающих светильников) в 2022 году составит – 3 шт.;

- протяженность обустроенных тротуаров в 2020 году составит – 1600 м;

- протяженность обустроенных тротуаров в 2021 году составит – 250 м;

- протяженность обустроенных тротуаров в 2022 году составит – 280 м;

- количество кронированных деревьев в 2020 году составит – 5 шт.;

- количество кронированных деревьев в 2021 году составит – 0 шт.;

- количество кронированных деревьев в 2022 году составит – 10 шт.

**РАЗДЕЛ 3. Цели, задачи, сроки и этапы реализации программы**

 Основной целью Программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, обеспечение безопасности проживания жителей поселения, создание комфортной среды проживания на территории муниципального образования «Малошуйское».

 Задача Программы: благоустройство населенных пунктов муниципального образования «Малошуйское».

**РАЗДЕЛ 4. Перечень программных мероприятий**

Программные мероприятия приведены в приложении 1 к настоящей Программе.

**РАЗДЕЛ 5. Ресурсное обеспечение реализации программы и механизм реализации**

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств муниципального образования «Малошуйское».

Реализация Программы осуществляется на основе:

 - муниципальных контрактов, заключаемых с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, на выполнение работ, оказание услуг, в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Гражданским кодексом Российской Федерации;

- ежегодное формирование, утверждение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с указанием стоимости;

- при сокращении объемов бюджетного финансирования определяются первоочередные мероприятия Программы;

- при необходимости, вносятся в установленном порядке предложения по уточнению сроков и этапов реализации Программы, ее продлению и завершению.

Распределение объемов финансирования программы по источникам, направлениям расходования средств и годам

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники финансирования программы | Объемы финансирования, тыс. руб., всего\* | В том числе по годам: |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Всего по программе, в т.ч. по источникам: | 3471,7 | 1151,0 | 1150,9 | 1169,8 |
| Местный бюджет | 3209,9 | 953,8 | 1086,3 | 1169,8 |
| Областной бюджет | 261,8 | 197,2 | 64,6 | 0,0 |

\*) В течение периода реализации Программы объемы финансирования могут уточняться

**РАЗДЕЛ 6. Организация управления Программой**

**и контроль за ходом ее реализации**

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с установленным порядком.

Исполнитель Программы отвечает за реализацию, целевое и эффективное использование бюджетных средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, осуществляется в установленном порядке.

Контроль за ходом реализации Программы включает отчетность о реализации мероприятий Программы, рациональном использовании Исполнителем выделяемых ему финансовых средств, качестве реализуемых мероприятий Программы.

Исполнитель мероприятий Программы в установленном порядке отчитывается перед Заказчиком Программы о целевом использовании выделенных ему финансовых средств.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1к муниципальной программе «Благоустройство территории муниципального образования «Малошуйское» на 2020-2022 годы» |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

 «Благоустройство территории муниципального образования «Малошуйское» на 2020-2022 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Исполнители программы | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| Оплата за потребленную электроэнергию для наружного освещения | Администрация муниципального образования «Малошуйское» | Местный бюджет | 337,5 | 410,0 | 354,5 |
| Замена светильников уличного освещения на энергосберегающие (установка энергосберегающих светильников), в том числе приобретение энергосберегающих светильников и ремонт светильников | Администрация муниципального образования «Малошуйское» | Местный бюджет | 17,9 | 29,4 | 14,4 |
| Аренда электрических опор | Администрация муниципального образования «Малошуйское» | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
| Приобретение продукции электротехнического назначения для освещения улицы Коробицкого пос. Малошуйка | Администрация муниципального образования «Малошуйское» | Местный бюджет | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение продукции электротехнического назначения для освещения улицы Набережная пос. Малошуйка | Администрация муниципального образования «Малошуйское» | Местный бюджет | 0,0 | 13,3 | 0,0 |
| Обустройство, содержание тротуаров (расчистка от снега, посыпка, покос травы вдоль тротуаров, текущий ремонт, приобретение пиломатериалов, инвентаря)  | Администрация муниципального образования «Малошуйское» | Местный бюджет | 493,1 | 247,9 |   646,9 |
| Разрушение нежилого здания в п. Малошуйка и уборка строительного мусора, в том числе разработка сметной документации | Администрация муниципального образования «Малошуйское» | Местный бюджет | 73,0 | 0,0 | 0,0 |
| Санитарная очистка территории | Администрация муниципального образования «Малошуйское» | Местный бюджет | 23,5 | 192,8 |  80,0 |
| Кронирование деревьев | Администрация муниципального образования «Малошуйское» | Местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Приобретение указателей с наименованиями улиц и номерами домов | Администрация муниципального образования «Малошуйское» | Местный бюджет | 12,8 | 0,0 | 19,5 |
| Приобретение качелей для детской площадки в пос. Малошуйка Онежского района Архангельской области | Администрация муниципального образования «Малошуйское» | Местный бюджет |  | 64,8 |  |
| Ограждение аварийного жилого дома | Администрация муниципального образования «Малошуйское» | Местный бюджет |  | 137,0 |  |
| Приобретение табличек для детских площадок | Администрация муниципального образования «Малошуйское» | Местный бюджет |  | 4,5 |  |
| Содержание скульптур «Солдат», «Солдат с девочкой» | Администрация муниципального образования «Малошуйское» | Местный бюджет | 0,9 | 1,2 | 1,5 |
| Ремонт монумента в память участникам ВОВ (скульптура «Солдат с девочкой»),в том числе определение достоверности сметной документации | Администрация муниципального образования «Малошуйское» | Местный бюджетОбластнойбюджет | 129,810,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ИТОГО:** | **1151,0** | **1150,9** | **1169,8** |