Муниципальное образование "Город Онега и Онежский район"

Собрание депутатов второго созыва

(шестнадцатая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

| от 27 февраля 2003 года | № 206 |
| --- | --- |

О мероприятиях по энергосбережению на объектах муниципального образования «Город Онега и Онежский район»

Собрание депутатов решает:

1. Информацию зам. главы администрации, председателя комитета ЖКХ, энергетики, транспорта и строительства Шемякина П.П. о мероприятиях по энергосбережению на объектах муниципального образования «Город Онега и Онежский район» принять к сведению.

2. План мероприятий по энергосбережению на объектах муниципального образования «Город Онега и Онежский район» утвердить. (Прилагается).

3. Контроль за ходом выполнения мероприятий возложить на администрацию муниципального образования.

Глава муниципального образования                                А.Л.Варакин

Утвержден

решением Собрания депутатов

от 27 февраля 2003 года № 206

План мероприятий

по энергосбережению на объектах

муниципального образования «Город Онега и Онежский район».

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Источник финанси-рования | Предпо-лагаемые расходы | Срок внедрения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Организационные мероприятия |
| 1. | Проектирование тепловых узлов | Подрядчик-АО «Автоматика-север», Заказчик-администрация МО | Бюджет МО | 60 тыс. руб. | Март 2003 года |
| 2. | Разработка Положения «О стимулировании энергосбережения» | Рабочая группа | - | - | Апрель 2003 года |
| 3. | Разработка Положения «О пастортизации объектов потребления тепла» | Комитет ЖКХ | - | - | Май 2003 года |
| 4. | Проведение энергообследований источников тепла, сетей и объектов потребления. | МУП «Онежский ККП» | - | - | Июнь 2003 года |
| 5. | Паспортизация объектов теплопотребления | МУП «Онежский ККП», организации – балансодержа-тели, комитет ЖКХ | - | - | Сентябрь 2003 года |
| 6. | Разработка программы «Энергосбережение» на 2004-2006 годы | Рабочая группа | - | - | Ноябрь 2003 года |
| 7. | Разработка плана мероприятий на 2004 год | Рабочая группа | - | - | Ноябрь 2003 года |
| 8. | Введение единицы «специалист по энергоресурсо-сбережению» | комитет ЖКХ, МУП «Онежский ККП» | МУП «Онежский ККП» | Согласно штатного расписания | 2003 гол |
| 9. | Приобретение программы расчета тепловой сети Zulu 5,0 Geo информационной системы, оргтехники и обучение специалиста | Комитет ЖКХ, МУП «Онежский ККП» | Бюджет МО | 100 тыс. руб. | 2003 год |
| 10. | Проведение эксперимента фактического теплопотребления жилых домов (5 домов) и разработка Положения «О внедрении приборов учета тепла в жилфонде города" | Комитет ЖКХ, МУП «Онежский ККП» | Бюджет МО | - | Отопитель-ный сезон 2003-2004 годов |
| 11 | Обучение и аттестация персонала по обслужива- нию котельных и тепловых сетей | Предприятия источников тепла и эксплу- атацианных сетей | - | - | Ежегодно |
| Технические мероприятия |
| 1. | Приобретение и установка приборов учета на 4-5 домах и 5 котельных | Комитет ЖКХ, МУП «Онежский ККП», подрядчик | Бюджет МО, МУП «Онежский ККП» | 200 тыс. руб. 300 тыс. руб. | Август 2003 года |
| 2. | Приобретение и монтаж оборудования водоподготовки | МУП «Онежский ККП» | МУП «Онежский ККП» | - | Август 2003 года |
| 3. | Гидрохимическая промывка котлов, систем отопления | МУП «Онежский ККП», подрядная организация | МУП «Онежский ККП», ОАО «Онежский гидролизный завод» | - | Межотопи-тельный период 2003 года |
| 4. | Врезка вентилей для контрольных манометров на входе и выходе проблемных домов | МУП «Онежский ККП» | МУП «Онежский ККП» | - | Межотопи-тельный период 2003 года |
| 5. | Балансировка систем отопления | МУП «Онежский ККП» | МУП «Онежский ККП», | - | Поэтапно, выясняя проблемы в домах |
| 6. | Поднятие затопляемых теплосетей | МУП «Онежский ККП» | МУП «Онежский ККП» | - | Межотопи-тельный период 2003 года |
| 7. | Замена дверей на металлические с кодовыми замками | МУП «Онежский ККП» | За счет средств капремонта | - | Поэтапно |
| 8. | Создание резервных запасов топлива | МУП «Онежский ККП», комитет ЖКХ | МУП «Онежский ККП» | 7 млн. руб. | Сентябрь 2003 года |
| 9 | Оптимизация процессов горения | МУП «Онежский ККП», ОАО «Онежский гидролизный завод» | ОАО «Онежский гидролизный завод» | - | Периоди-ческие проверки и наладка работы |
| 10. | Строительство тепловых пунктов | Подрядная организация | Бюджет МО | 1,6 млн. руб. | 2003-2004 годы |