Муниципальное образование "Город Онега и Онежский район"

Собрание депутатов второго созыва

(восемнадцатая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

| от 27 мая 2003 года | № 248 |
| --- | --- |

| О плане мероприятий по выполнению Правил содержания продуктивных домашних животных (крупного и мелкого рогатого скота, свиней, лошадей) в городе Онеге и Онежском районе и Правил содержания кошек и собак в городе Онеге и Онежском районе |  |
| --- | --- |

Собрание депутатов решает:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по устройству скотомогильника и выполнению Правил содержания продуктивных домашних животных, кошек и собак в городе Онеге и Онежском районе.

2. Выделить из резервного фонда администрации муниципального образования «Город Онега и Онежский район» средства на устройство скотомогильника.

3. Рассмотреть финансирование мероприятий по выполнению Правил содержания продуктивных домашних животных (крупного и мелкого рогатого скота, свиней, лошадей) в городе Онеге и Онежском районе и Правил содержания кошек и собак в городе Онеге и Онежском районе при внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального образования на 2003 год по итогам его исполнения за 6 месяцев.

Глава муниципального образования                                А.Л.Варакин

Утвержден решением

Собрания депутатов

от 27 мая 2003 года №248

П Л А Н

мероприятий по устройству скотомогильника и выполнению Правил содержания продуктивных домашних

животных, кошек и собак в г. Онеге и Онежском районе

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Треб. средств (тыс. руб.) | Источник финансирования | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1,1 1.2 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 | Устройство скотомогильника Исполнение сметы на устройство скотомогильника Устройство скотомогильника и подъездных путей на городской свалке Выполнение правил содержания животных Заключение договора с уполномоченной организацией Устройство территории и помещения для временного содержания животных Приобретение автомобиля УАЗ Приобретение ГСМ иТО Приобретение специнвентаря и спецодежды Фонд з/платы с начислениям Корма Итого : | май 2003 г. июнь 2003 г. III кв. 2003г. III кв. 2003г. III кв. 2003 г. в теч. года III кв. 2003 г. в теч. года | - 94 20 200 45 5 120 6 500 | - бюджет бюджет бюджет бюджет бюджет бюджет | архитектор Китаев С.Г Директор Онежского ККП Головин О.А. Глава МО Варакин А.Л. Уполномоченная организация. -«- -«- -«- -«- |